**Moravská zemská knihovna v Brně**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

IČ: 00094943

DIČ: CZ00094943

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 197638621/0710

zastoupená: ve věcech smluvních: prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

ve věcech technických: Mgr. Janou Hájkovou, vedoucím projektu, mail jana.hajkova@mzk.cz

*(jako „objednatel“) na straně jedné a*

a

sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

zastoupená: ve věcech smluvních:

ve věcech technických: **uchazeč je povinen tuto osobu uvést**

*(jako „zhotovitel“) na straně druhé*

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

tuto

**smlouvu o dílo**

**Preambule**

Česká republika byla vybrána jako hlavní hostující země na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026. Tato prestižní událost představuje jedinečnou příležitost prezentovat českou literaturu, kulturu a umění na mezinárodní scéně. Objednatel za tímto účelem uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu o dílo.

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 včetně následné podpory v letech 2025 - 2027“.
2. Součástí předmětu smlouvy je:

* Vytvoření webových stránek českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026.
* Provoz webu - hosting, pravidelná správa, zálohování a údržba webu k zajištění aktualizací, správného fungování a bezpečnosti webu v období 03/2025 - 06/2027.
* Následné práce - úpravy webové stránky dle požadavků objednatele v rozsahu maximálně 100 hodin ročně. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k úpravám webových stránek a jejich součástí, a to například pro účely:
  + úpravu redakčního systému dle požadavků objednatele
  + úpravu grafického vzhledu dle požadavků objednatele

Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke konzultaci v oblasti předmětu smlouvy, k ad hoc školení správce systému či editora.

Objednatel je oprávněn vyzvat dle této smlouvy zhotovitele mailem, aby vykonal následné práce. Zhotovitel bude provádět práce na základě objednávek objednatele, zaslaných e-mailem, a to v rozsahu a termínu uvedeném v pokynu, v rozsahu maximálně 100 hodin ročně.

1. Webové stránky (prezentace) dle této smlouvy budou sloužit jako klíčový komunikační nástroj pro veřejnost, odborníky a média v České republice i v zahraničí, a mají za úkol informovat o autorech, knihách, akcích a událostech souvisejících s účastí ČR na této významné mezinárodní události.
2. Součástí díla je mj. vytvoření reprezentativních, funkčních a plně editovatelných webových stránek ve struktuře uvedené v návrhu objednatele (příloha 1), které splňují technické požadavky objednatele (příloha 2) a využívají vizuální identitu projektu (příloha 3).
3. Objednatel předá zhotoviteli obsah webových stránek – texty, obrázky/fotografie, multimédia, odkazy.
4. Součástí díla je předvedení funkčnosti webu a seznámení objednatele s funkcemi webu a s administračním systémem webu.
5. Součástí díla je i provoz webu hosting, pravidelná správa, zálohování a údržba webu k zajištění aktualizací, správného fungování a bezpečnosti webu v období v období 03/2025 - 06/2027.
6. Zhotovitel je povinen zajistit spolehlivý webhosting dle technických požadavků a platbu za webhostingové služby. Zhotovitel bude provádět pravidelnou správu webových stránek a pravidelné automatizované zálohování, pravidelné aktualizace a kontrolu, opravy případných chyb a další činnosti nutné k zajištění správného fungování a bezpečnosti webových stránek.
7. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na výzvu (mailem) součinnost při plnění díla dodavatelem vizuální identity (zadavatel má v této smlouvě postavení objednatele, který je oprávněn udělovat dodavateli pokyny), a to ve lhůtě stanovení objednatelem ve výzvě.
8. Zhotovitel je povinen dle § 2594 z.č. 89/2012 Sb. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu písemně (na mail jana.hajkova@mzk.cz) na nevhodnost povahy věci, kterou mu objednatel předá k provedení díla, nebo příkazu, který mu objednatel dá (po podpisu smlouvy i před jejím podpisem). Zhotovitel je oprávněn po tomto upozornění přerušit provádění díla jen v případě, že tato nevhodnost brání provedení díla, a to jen v nezbytném rozsahu. Objednatel je povinen písemně sdělit, zda po upozornění zhotovitele na nevhodnost trvá na provedení díla s použitím předané věci nebo daného příkazu.
9. Kvalita předmětu smlouvy je definována touto smlouvou, jejími přílohami a veškerými informacemi vyplývajícími z dokumentů uvedených v čl. XI. odst. 1 této smlouvy dle § 1728 z.č. 89/2012 Sb.. Předmět smlouvy musí splňovat kvalitu minimálně střední jakosti dle § 1915 z.č. 89/2012 Sb., v případě, že v dokumentech uvedených ve větě první je definována vyšší jakost, musí předmět smlouvy splňovat tuto vyšší jakost.

**II.**

**Cena díla**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za vytvoření webových stránek a provoz webu dle čl. I. této smlouvy ve výši ……… Kč bez DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, bude k této ceně připočteno DPH dle platných právních předpisů. Cena za následné práce bude stanovena a fakturována na základě skutečně provedených prací.
2. Rozpis ceny bez DPH, vč. DPH (v případě, že je zhotovitel plátce DPH):

* **cena za vytvoření webových stránek** českého hostování na Frankfurtském knižním veletrhu v roce 2026 ……………….., -Kč bez DPH, cena vč. DPH ………Kč
* **cena za provoz webu** - hosting, pravidelná správa, zálohování a údržba webu k zajištění aktualizací, správného fungování a bezpečnosti webu za období od 1.3.2025 - 30.6.2027 …………………,- Kč bez DPH, cena vč. DPH ………. Kč.
* **následné práce** - úpravy webové stránky dle požadavků zadavatele v rozsahu maximálně 100 hodin ročně. – **cena za 1 h práce** …………..,- Kč bez DPH, cena vč. DPH………… Kč

1. Cena uvedená v tomto článku je nejvýše přípustnou cenou a zahrnuje v sobě veškeré náklady.
2. Objednatel je povinen uhradit pouze skutečně provedené části předmětu smlouvy. V případě, že některé práce na předmětu smlouvy nebudou z jakéhokoliv důvodu zhotovitelem provedeny, má objednatel právo cenu přiměřeně snížit.
3. Smluvní strany se dohodly, že obě strany převzaly nebezpečí změny okolností dle § 2620 z.č. 89/2012 Sb. (vč. výše inflace a její neočekávaného zvýšení po podpisu této smlouvy), cena tak nelze měnit rozhodnutím soudu.

**III.**

**Doba plnění díla**

1. Zhotovitel je povinen dokončit níže uvedené části díla:

* **vytvoření webových stránek** v ČJ, NJ, AJ, včetně podstránek (Homepage, O projektu, Novinky, Média, Kontakt), jejich zveřejnění a proškolení administrátorů v MZK **do 28. 2. 2025 – milník 1**
* **vytvoření webových stránek** v ČJ, NJ, AJ včetně podstránek (Program, Autoři, Knihy, Překladatelé), jejich zveřejnění a proškolení administrátorů v MZK **do 30. 4. 2025 – milník 2**
* **provoz webu od 1.3.2025 do 30.6.2027**
* **následné práce** dle požadavků objednatele **od 1.5.2025 do 30.6.2027** (každý požadavek ve lhůtě uvedené v čl. I. této smlouvy)

**IV.**

**Platební podmínky**

1. Cena za dílo – tvorba webu bude uhrazena ve dvou platbách. První platba bude uhrazena na základě faktury vystavené po dokončení částí díla v milníku 1. Druhá platba bude uhrazena na základě faktury po dokončení části díla milníku 2.
2. Cena za dílo – provoz webu a následné práce budou uhrazeny na základě faktur vystavených zhotovitelem po skončení každého měsíce.
3. Každá faktura musí obsahovat soupis skutečně provedených prací písemně odsouhlasených objednatelem.
4. Faktury bude obsahovat náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. V případě, že kterákoli faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle čl. IV. odst. 3 a 4 této smlouvy, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě.
6. Lhůta splatnosti činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
7. Zhotovitel není oprávněn během provádění díla požadovat po objednateli přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
8. Objednatele neposkytuje zálohy.

**V.**

**Předání a převzetí**

1. Předmět smlouvy (mimo správy) či jeho část je proveden, je-li dokončen a předán bez jakýchkoliv vad dle této smlouvy a je objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit k účelu vyplývajícímu z této smlouvy vč. předvedení všech vlastností díla objednateli a jsou objednateli předány veškeré dokumenty nutné, vhodné k užívání díla a dále dokumenty, které s obvykle s předáním obdobného díla.
2. O předání a převzetí předmětu smlouvy a jeho částí musí být stranami sepsán písemný protokol a musí být podepsán oběma stranami.
3. Jakýkoliv úkon objednatele, kterým přebírá předmět smlouvy nebo jeho část se považuje za převzetí s výhradami, i když v něm nebudou výhrady uvedeny.
4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu smlouvy či jeho části v případě, že dílo či jeho část má jakékoliv vady, a to i ojedinělé, drobné, nebránící užívání.
5. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy či jeho část s vadami, avšak takovéto převzetí není provedením předmětu smlouvy.
6. Po ukončení smlouvy zhotovitel předá objednateli všechny potřebné informace a přístupy, tak aby objednatel mohl web provozovat sám nebo prostřednictvím jiného provozovatele.

**VI.  
Licence**

1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli licenci dle z.č. 121/2000 Sb. autorského zákona, k užití předmětu smlouvy nebo jeho části k jakékoliv činnosti objednatele dle knihovního zákona a jeho zřizovací listiny, úpravám kterékoliv části předmětu smlouvy dle potřeb objednatele. Zhotovitel souhlasí s tím, aby si objednatel provedl v případě potřeby úpravy předmětu smlouvy či jeho části. Zhotovitel je objednateli povinen vydat veškeré věci (hmotné i nehmotné), které objednatel k využití této licence potřebuje. Pokud zhotovitel poruší tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn si tyto věci zajistit na své náklady od třetí osoby.
2. Licence dle této smlouvy je udělována na dobu neurčitou. Licence dle této smlouvy je dále udělována jako neomezená územním či množstevním rozsahem, a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití, zejména je objednatel oprávněn (zhotovitel uděluje objednateli souhlas) dílo rozmnožovat, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, upravovat, zpracovávat, překládat, či měnit jeho název a též je oprávněn jej spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla a uvádět dílo pod svým jménem.
3. Odměna za poskytnutí licence k užití díla zhotovitelem objednateli je již zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
4. Licence poskytnutá dle této smlouvy je převoditelná a postupitelná, tj. je udělena s právem udělení sublicence či postoupení jakékoliv třetí osobě objednatelem. Objednatel současně není povinen licenci využít.
5. Povinnost týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části takového díla subdodavatelem.
6. Zhotovitel garantuje, že žádná část díla nebo její používání v souladu s touto smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací nebude porušovat autorská práva nebo jiné právo duševního vlastnictví zhotovitele či jiné osoby. Zhotovitel nahradí objednateli veškeré škody a náklady související s takovým porušením práv duševního vlastnictví třetích osob. Toto ustanovení se nepoužije, jsou-li nároky uplatněny z důvodu, že objednatel nebo třetí osoba, které objednatel zpřístupnil předmět práv duševního vlastnictví, jej užíval(a) v rozporu s touto smlouvou, jejím účelem a příslušnou dokumentací.
7. Web bude navržen a předán objednateli včetně zhotovitelem vytvořeného zdrojového kódu, databáze (veškerých dat) a testovacího prostředí (testovacího webu), fontů (pokud nejde o běžné volně dostupné fonty), grafických prvků a textů.
8. Smluvní strany se dohodly, že tato licence je nevypověditelná, a to i v případě ukončení této smlouvy.

**VII.**

**Odpovědnost za vady, záruka**

1. Objednatel má právo reklamovat i vady, které mohl zjistit při předání předmětu smlouvy, nebo jeho části.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn reklamovat i vady zjevné, které zjistí až při vytváření webů dle předmětu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé, jakož i vlastnosti vyplývající z této smlouvy, jejího účelu a dokumentů, které byly zhotoviteli při podpisu smlouvy předány.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce **5 let** ode dne dokončení díla.
5. Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne reklamace do dne odstranění vady.
6. Objednatel je oprávněn oznámit případné vady i mailem.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla do 14 dnů ode dne reklamace, pokud objednatel nestanoví dobu delší.
8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla, pokud objednatel v reklamaci uvede, že jde o havárii, do 2 pracovních dnů ode dne reklamace.
9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dle svého uvážení stanovit v reklamaci, zda je vada podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Toto stanovení je pro strany závazné.
10. Objednatel je oprávněn v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, provést toto odstranění sám nebo třetí osobou a takto vzniklé náklady zhotoviteli vyúčtovat. Smluvní strany se dohodly, že součástí těchto nákladů je mj. cena odstranění vady, kterou objednatel uhradí třetí osobě.
11. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení o odpovědnosti za vady se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění díla objednatelem v průběhu provádění díla.
12. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení o odpovědnosti za vady se použijí i v případě vytknutí nedostatků plnění správy dle čl. II. této smlouvy po celou dobu trvání této správy a 6 měsíců po skončení této správy.
13. V případě reklamace vady správy dle čl. II. této smlouvy se strany dohodly, že v případě, že objednatel jako nárok z této vady uplatní slevu z ceny, může být tato sleva stanovena objednatelem i jako obvyklé náklady na odstranění této vady (vč. skutečného hrubého platu či mzdy osoby /i objednatele/ vč. povinných odvodů zaměstnavatele, která bude vadu odstraňovat, za dobu odstraňování vady).
14. Zhotovitel se podpisem této smlouvy vzdává svého práva uplatnit námitku dle § 2618 z.č. 89/2012 Sb., pokud je vada důsledkem skutečnosti, o které zhotovitel v době předání díla věděl, nebo musel vědět.
15. Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost zhotovitele z vadného plnění dle § 2630 z.č. 89/2012 Sb. se vztahuje i na škody, které vzniknou v důsledku tohoto vadného plnění.

**VII.**

**Smluvní pokuty**

1. V případě porušení závazku zhotovitele dokončit dílo, nebo kteroukoliv jeho část řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu smlouvy vč. DPH za každý den prodlení.
2. V případě porušení závazku zhotovitele dokončit kteroukoliv část díla řádně a včas je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu (z předání, záruční vadu, vadu nedostatků plnění vadu správy) ve lhůtě dle této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.
4. Smluvní strany se dohodly, že vedle smluvních pokut uvedených v tomto článku, je každá strana povinna uhradit druhé straně škodu, která jí v souvislosti s porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou vznikne.
5. Smluvní strany podpisem smlouvy potvrzují, že ke dni podpisu smlouvy nebylo mezi nimi sjednáno ústně žádné utvrzení dluhu. Toto utvrzení dluhu je možné sjednat pouze písemně.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké.

**IX.**

**Ostatní ujednání**

1. Změny smlouvy mohou být prováděny pouze písemnou formou dohodou stran, jestliže tato změna nebude provedena písemně, považuje se tato změna za neexistující. Neplatnosti nedodržení této písemnosti se může kterákoliv strana domáhat i poté, co bylo z této smlouvy již plněno, v tomto případě v rozsahu, v jakém nebylo sjednáno písemně, se jedná o neplatné plnění.
2. Při výkladu ujednání smlouvy a smluvního vztahu dle této smlouvy se nepřihlíží k obecným obchodním zvyklostem oboru zhotovitele a k obecným obchodním zvyklostem, pokud s nimi zhotovitel objednatele písemně neseznámil nejpozději v okamžik potvrzení přijetí této objednávky.
3. Okamžikem podpisu této smlouvy zanikají jakékoliv úkony objednatele a zhotovitele, které se od této smlouvy odlišují a které by zakládaly kterékoliv straně nárok na náhradu škody, podpisem této smlouvy se tyto úkony ruší bez nároku na náhradu škody v souvislosti s tímto zrušením bez ohledu na to, zda o této škodě poškozený v okamžiku podpisu smlouvy věděl či nikoli.
4. Postoupení této smlouvy je vyloučeno.
5. Objednatel a zhotovitel okamžikem podpisu smlouvy na sebe převzaly dle § 1765 Sb. z.č. 89/2012 Sb. nebezpečí změny okolností. Obě strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností učinění objednávky a jejího přijetí. Smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

**X.**

**Zveřejnění smlouvy v Registru smluv**

1. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva se řídí z.č. 340/2015 Sb. o registru smluv a podléhá zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v registru smluv včetně všech údajů v nich uvedených (např. telefonů, mailů, čísla účtu).
3. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel, avšak ke zveřejnění této smlouvy je oprávněna kterákoliv ze stran, proto pokud nedojde ke zveřejnění této smlouvy do tří měsíců ode dne jejího podpisu, a smlouva tak pozbude účinnosti, nemají vůči sobě strany nárok na náhradu škody.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě zadávacího řízení (zakázka malého rozsahu). Veškeré informace, skutkové okolnosti, které jsou obsaženy ve výzvě k podání nabídek, nabídce zhotovitele v zadávacím řízení, v jakémkoliv právním jednání objednatele či zhotovitele v rámci zadávacího řízení (zejména doplnění či objasnění zadávací dokumentace objednatelem či doplnění a objasnění nabídky zhotovitelem) jsou informacemi dle § 1728 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., a tvoří součást obsahu této smlouvy dle § 555 a § 556 z.č. 89/2012 Sb. (pro výklad smlouvy).
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu byly před podpisem smlouvy objednatelem předány veškeré přílohy, které byly součástí výzvy.
3. Přílohami této smlouvy jsou:

* struktura webu uvedené v návrhu objednatele (příloha 1)
* technické požadavky objednatele (příloha 2)
* vizuální identitu projektu (příloha 3)

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že posoudily obsah této smlouvy, neshledaly ji rozporným a toto potvrzuje v souladu s § 4 z.č. 89/2012 Sb. a že s celým obsahem smlouvy souhlasí.
4. Tato smlouva byla uzavřena dle svobodné a vážné vůle stran, prosté omylu, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě stvrzují svými podpisy.

V Brně dne: ............................ V ...................... dne:...............

.................................................... .................................................

za objednatele za zhotovitele